Załącznik nr 9 do SIWZ – Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

UMOWA ZP 26/2012

zawarta w Katowicach w dniu ________ 2012 r. pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach im. J. Kukuczki, ul. Mikołowska 72a,

NIP: __________ REGON: __________ , reprezentowaną przez:

1. ________________ - ________________,

2. ________________ - ________________,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

____________________ z siedzibą w _________________, ul. ___________ NIP: __________ REGON: __________ ,  zarejestrowaną w ____________ pod numerem _________, reprezentowaną przez:

1. ________________ - ________________,

2. ________________ - ________________,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”.

W związku z postępowaniem ZP 26/2012 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (lodowisko) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.” oraz wyłonieniem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia publicznego ZP 26/2012, polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego (lodowisko) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (dalej: „Prace budowlane”), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 8 Umowy, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na realizację ww. inwestycji, w szczególności środków przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

- Zamawiający jest upoważniony na mocy jednostronnego oświadczenia woli do odstąpienia od realizacji inwestycji w całości lub w części, z powodu nieotrzymania dofinansowania na realizację tej części inwestycji, w szczególności z powodu nieotrzymania środków od Ministra Sportu i Turystyki.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- urządzenia i odpowiedniego zagospodarowania zaplecza, w obrębie którego będą przeprowadzane Prace budowlane poprzez jego zabezpieczenie w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników miejsca, w którym będą prowadzone Prace. Wykonawca w szczególności należycie oznaczy teren prowadzenia Prac budowlanych i zabezpieczy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni utrzymanie należytego stanu oznaczeń i zabezpieczeń przez cały okres prowadzenia Prac,

- utrzymywania miejsca wykonywania Prac budowlanych w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci,

- uwzględniając, iż prace będą wykonywane na obiekcie czynnym, Zamawiający zastrzega sobie, że następujące uwarunkowania realizacyjne należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym: kolejność realizacji robót, godziny pracy, sposób zabezpieczenia terenu prowadzonych prac,

- zapewnienia dozoru nad mieniem Zamawiającego w miejscu prowadzenia Prac budowlanych,

- terminowego wykonania Prac budowlanych,

- wykonania Prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy ,

- zastosowania technologii wskazanej w przedmiarach robót stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

- wykonania Robót budowlanych z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności, zasad sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej,

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania  swojego terenu prowadzenia robót w celu utrzymania go w czystości przez cały okres  prowadzenia Prace

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

- wykonania innych obowiązków wynikających ze SIWZ i załączników do SIWZ.

- Zamawiający i jego pełnomocnicy są uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie terminowości i jakości prowadzonych Prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru kolejność Prac, godzin Prac, sposobu zabezpieczenia miejsca prowadzenia Prac i uwzględniać wszelkie zalecenia Zamawiającego w tym zakresie.

- Wszelkie materiały, urządzenia oraz sprzęt wykorzystywane przez Wykonawcę do wykonania Prac budowlanych powinny spełniać wszelkie wymogi stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany przestawić na każde żądanie Wykonawcy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub inny równoważny dokument.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania lub kontrole materiałów, sprzętu lub urządzeń albo zaniecha korzystania z nich, jeżeli 
nie odpowiadają one wymogom stawianym przez Zamawiającego lub wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

- Świadczenia, które ze względu na zastosowane materiały, bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do realizacji niniejszej Umowy oraz posiada odpowiednią ilość wykwalifikowanych pracowników, zdolną do wykonania Prac budowlanych objętych Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania podczas wykonywania Prac budowlanych przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ze swojej winy lub z winy swoich pracowników lub innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Prac od chwili protokolarnego przejęcia miejsca, w którym będą wykonywane Prace budowlane.

- Wykonawca oświadcz, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż ___________ zł (słownie: ___________).

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce prowadzenia Prac budowlanych do dnia ________ 2012 r.,

  - dostarczyć Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Prac budowlanych, w tym wszystkie załączniki do niniejszej Umowy, a także pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane,

  - zapewnić Wykonawcy nieprzerwany pobór wody i energii elektrycznej na potrzeby realizowanych Prac budowlanych, począwszy od dnia przekazania Wykonawcy miejsca prowadzenia Prac budowlanych,

  - zapewnić nadzór autorski,

  - zapewnić nadzór inwestorski,

  - terminowo przystępować do odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

  - usuwać ewentualne wady ujawnione w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę,

  - współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych dla terminowej realizacji Umowy,

  - terminowo i na warunkach wynikających z niniejszej Umowy regulować płatności na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć w miarę swoich możliwości wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu Prac budowlanych. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji Prac, zgodnie z harmonogramem, o ile jest to konieczne.

§ 4

Harmonogram Prac budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się realizować Prace budowlane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym w oparciu o dane zawarte w SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca przystąpi do wykonania Prac budowlanych nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania miejsca prowadzenia Prac budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Prac budowlanych w terminie do 31 grudnia 2012 r.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania Prac budowlanych określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, spowodowane:

  - nieprzekazaniem przez Zamawiającego w terminie miejsca wykonania Prac budowlanych,

  - nieprzekazaniem przez Zamawiającego w terminie niezbędnej dokumentacji dotyczącej Prac budowlanych,

  - wystąpieniem przerw w dostawie energii,

  - zaistnieniem warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonaniu Prac objętych Umową,

  - zaistnieniem konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych,

  - działaniem siły wyższej,

  - zaistnieniem innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe rozpoczęcie lub zakończenie prac.

- Przez siłę wyższą należy rozumieć wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności wydarzenia tj.: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Przez siłę wyższą strony rozumieją także warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie Prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących prowadzić do nieterminowego rozpoczęcia lub zakończenia Prac budowlanych.

- W razie wystąpienia okoliczności określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu lub innych uniemożliwiających terminowe rozpoczęcie lub zakończenie Prac budowlanych, terminy rozpoczęcia lub zakończenia robót zostaną przesunięte o okres, w którym okoliczności te wykluczały lub w poważnym stopniu ograniczały prowadzenie Prac przez Wykonawcę. Strony dopuszczają także negocjowanie nowych terminów wykonania Prac budowlanych.

§ 5

Roboty dodatkowe

- W sytuacji, gdy w trakcie wykonywania Prac budowlanych zaistnieje konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, nie objętych niniejszą Umową, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawi mu kosztorys cenowy robót dodatkowych.

- Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu Prac budowlanych wynikające z jego własnych działań lub zaniechań, jak również z działań lub zaniechań jego pracowników od momentu przekazaniu mu miejsca, w którym mają być wykonywane Prace budowlane do momentu ich zakończenia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszelkie Prace budowlane wykonane przez niego w ramach niniejszej Umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7.

- Szczegółowy zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wady oraz tryb usunięcia wad określa Karta Gwarancyjna stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 7

Zasady odbioru Prac budowlanych

- Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o odbiorach częściowych poszczególnych etapów Prac budowlanych i o odbiorze końcowym.

- Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, potwierdzi otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Częściowe odbiory Prac budowlanych objętych przedmiotem Umowy będą następować w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu danego etapu Prac budowlanych lub całości Prac budowlanych i gotowości odbioru, chyba że Strony na piśmie uzgodnią inny termin.

- Odbiory będą dokonywane w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru częściowego Strony sporządzą protokół odbioru częściowego, w którym określą datę odbioru częściowego, zakres Prac, które zostały wykonane w ramach danego etapu, ewentualne wady lub usterki stwierdzone podczas odbioru oraz termin ich usunięcia.

- Po zakończeniu całości Prac budowlanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego, o treści określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad lub usterek, Strony wyznaczą kolejny termin odbioru końcowego, uwzględniając czas niezbędny Wykonawcy na ich usunięcie. Z kolejnego odbioru Strony sporządzą kolejny protokół.

- Przed upływem okresu gwarancji wykonanych Prac budowlanych Strony dokonają sprawdzeniu ich stanu (odbiór pogwarancyjny), w terminie ustalonym na piśmie, nie później niż na dzień upływu terminu gwarancji. Z odbioru pogwarancyjnego Strony sporządzą protokół na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 8

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w całkowitej wysokości brutto ______ PLN (słownie: __________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje pełen zakres Prac opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym, a także wszelkie koszty związane z wykonywaniem wszelkich innych czynności, których podjęcie jest niezbędne dla wykonania wynikających z Umowy obowiązków.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie następowała w oparciu o faktury częściowe wystawiane w ciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca za Prace wykonane w tym miesiącu zgodnie z Harmonogramem rzeczowym robót.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez _________ o numerze _________, w terminie 30 dni od daty przedstawienia faktury VAT Zamawiającemu.

- Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia wskazanego na fakturze końcowej nastąpi w ciągu 30 dni od daty jej przedstawienia Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Za moment zapłaty wynagrodzenia ustala się chwilę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

            - Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę  ___________ PLN (słownie: ___________).

            - Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym: ____________ i zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

            - W przypadku należytego wykonania Prac budowlanych – 70 % zabezpieczenia tj. kwota ________PLN (słownie: _______) zostanie zwrócona Wykonawcy lub zwolniona w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, a pozostała część tj. 30 %, co stanowi kwotę ______ PLN (słownie: ________) zostanie zwrócona lub zwolniona w nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

            - W przypadku nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie Umowy zostanie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu źle wykonanych Prac.

            - Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy Wykonawca uchyla się od spełnienia obowiązków umownych.

            - W sytuacji wystąpienia robót dodatkowych i zlecenia wykonania tych prac zgodnie z zapisami § 5 niniejszej Umowy, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy proporcjonalnie ulegnie zmianie.

§ 10

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowych, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do wykonywania Prac w terminie pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do przystąpienia do wykonania Prac,

  - Wykonawca bez uzasadnienia przerwał wykonywanie Prac objętych Umową i nie podjął ich wykonania pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do ich podjęcia,

  - Wykonawca mimo pisemnego wezwania do zaniechania w sposób rażący narusza postanowienia Umowy lub wykonuje Prace budowlane niezgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami,

- Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny uzasadniającej odstąpienia lub rozwiązania.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych Prac na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane Prace w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

  - 10% wartości umowy brutto - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi Wykonawca,

  - 0,02% wartości umowy brutto - za opóźnienie w zakończeniu Prac budowlanych, za każdy dzień opóźnienia,

  - 0,02% wartości umowy brutto - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów Robót, za każdy dzień opóźnienia,

  - 10% wartości umowy brutto - za naruszenie obowiązków poufności wynikających z § 12 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia,

  - 10% wartości umowy brutto – za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z dokumentacją, za każdy przypadek naruszenia.

    - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 niniejszego paragrafu kar umownych.

    - Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych należnych mu od Wykonawcy z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 12

Poufność

- Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie weszły w związku z jej realizacją.

Obowiązek nieujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy nie dotyczy informacji:

- jawnych z mocy prawa;

- podanych wcześniej przez drugą stronę do publicznej informacji lub w jakikolwiek inny sposób przez nią rozpowszechnionych;

- poufnych, co do których druga Strona wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.

§ 13

Osoby upoważnione do kontaktów

- Osobami upoważnionymi do kontaktów dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego: Wojciech Zdziebło, tel. 668 432 349,

  - ze strony Wykonawcy: _______________, tel. ___________.

    - Strony zobowiązują się do pisemnego informowania się o zmianach osób upoważnionych do kontaktów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

    - Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – dokumentacje projektowe,

- Załącznik nr 2 – specyfikacje techniczne,

- Załącznik nr 3 – przedmiary robót,

- Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy,

- Załącznik nr 5 - wzór dokumentu gwarancji.

- Strony oświadczają, iż zapoznały się z treścią Umowy oraz załącznikami i akceptują jej treść bez zastrzeżeń.

- Tytuły paragrafów użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości Umowy i nie mają wpływu na interpretację treści Umowy.

- W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Zamawiającego:					W imieniu Wykonawcy:

_____________________					_____________________

Załącznik nr 5 do umowy nr ZP 26/2012

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

Gwarantem jest _______________.

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Akademia Wychowania Fizycznego im J. Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Zamawiającym”.

§ 1

Przedmiot i okres gwarancji

- Na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej Gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie prace budowlane objęte umową zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (lodowisko) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.”, ZP 26/2012, w tym za Roboty wykonane przez jego Podwykonawców (dalej: „Przedmiot umowy”).

- Gwarant ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady w Przedmiocie umowy, w szczególności, jeżeli Przedmiot umowy został wykonany w sposób niezgodny z ogólnie uznanymi regułami techniki budowlanej, niezgodnie z dokumentacją projektową lub posiadają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność lub wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, za których powstanie odpowiedzialność ponosi Gwarant.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy spowodowanych:

  - jego niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub użytkowaniem go w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

  - korzystaniem przez Zamawiającego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

  - dokonywaniem jego napraw przez inne niż Gwarant podmioty,

  - przez czynniki zewnętrzne, w szczególności czynniki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej.

- Okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji wynosi 36 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z datą podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, objętych umową o której mowa w § 1 ust. 1.

- Okres gwarancyjny ulegnie przedłużeniu w przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego usterek o okres od daty zawiadomienia o usterce Gwaranta, do daty protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia przez Gwaranta.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji również po zakończeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, że udowodnieni, iż wada Przedmiotu umowy istniała się przed jego upływem.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej kary gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad.

§ 2

Tryb usunięcia wady

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie Gwaranta o jej wystąpieniu.

  - Gwarant niezwłocznie na piśmie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia wady.

  - Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie lub od daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

  - Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły) - chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta. W takim przypadku Strony ustalą na piśmie inny technicznie możliwy termin usunięcia wady.

  - W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w zawiadomieniu o wadzie) Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny) - chyba, że usuniecie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta.

  - Usunięcie wady nastąpi w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot umowy, chyba że istnieje możliwość usunięcia wad w punkcie serwisowym Gwaranta. Strony na piśmie ustalą miejsce usunięcia wady.

  - W przypadku, gdy usunięcie wady nastąpić ma w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot umowy, Zamawiający zapewni Gwarantowi warunki pozwalające na usunięcie wady, w szczególności zapewni dostęp do miejsca, w którym znajduje się wadliwy Przedmiot umowy.

  - W przypadku, gdy usunięcie wady ma nastąpić w punkcie serwisowym Gwaranta, Gwarant odbierze od Zamawiającego wadliwą część Przedmiotu umowy. W takim przypadku terminy określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu rozpoczynają swój bieg z dniem odbioru wadliwej części Przedmiotu umowy od Zamawiającego. Strony na piśmie ustalą dzień odbioru wadliwego Przedmiotu umowy.

  - Gwarant ponosi odpowiedzialność za powierzony mu w celu naprawy Przedmiot umowy od chwili jego odbioru od Zamawiającego do czasu jego zwrotu Zamawiającemu. Gwarant podczas transportu Przedmiotu umowy przeznaczonego do naprawy do serwisu zapewni jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Z czynności odbioru Przedmiotu umowy do naprawy przez Gwaranta oraz jego zwrotu Zamawiającemu, Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą datę odbioru/zwrotu Przedmiotu umowy oraz stan Przedmiotu umowy. Protokół powinien zostać popisany przez przedstawicieli obu stron.

  - Po dokonaniu usunięcia wady Gwarant niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty naprawy, dostarczy naprawiony Przedmiot umowy z powrotem Zamawiającemu. Dokładny termin (datę, godzinę) dostarczenia naprawionego Przedmiotu umowy Zamawiającemu, Strony ustalą na piśmie.

  - Zamawiający jest zobowiązany do odebrania naprawionego Przedmiotu umowy w uzgodnionym z Gwarantem terminie. W przypadku nie wykonania przez Zamawiającego obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim, Zamawiający poniesie koszty ponownego dostarczenia naprawionego Przedmiotu umowy.

  - Usunięcie wad objętych gwarancją jest dokonywane bezpłatnie. Zamawiający nie ponosi także żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem Przedmiotu umowy podlegającego naprawie. Wszelkie koszty ponoszone są przez Gwaranta.

  - Wszelkie wadliwe części Przedmiotu umowy wymieniane będą na przez Gwaranta na fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

  - Zamawiający jest uprawniony do wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na wolny od wad w następujących sytuacjach:

- jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada, która uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Przedmiotu umowy, a Gwarant uzna naprawę za niemożliwą do wykonania,

- jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji Gwarant naprawa Przedmiotu umowy dokonywana była dwukrotnie i w okresie tym wada wystąpi ponownie.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej z tytułu nieterminowego usunięcia wad lub nieterminowej wymiany Przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu nieterminowego usunięcia wad lub nieterminowej wymiany Przedmiotu umowy w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta odszkodowania z tytułu szkody, jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie doznały na skutek wystąpienia wad przedmiotu umowy.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy odbywać się będą w 12, 24 i 36 miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Komunikacja

      - Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub wiadomości e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub wiadomości e-mail listu potwierdzającego treść telefaksu lub wiadomość e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub wiadomości e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.

      - Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ________________.

      - Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice z  dopiskiem Zamówienia Publiczne

      - O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

§ 5

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron.